АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» июля 2022 года № 206

**Отчет по реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования за 2021 год в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области»**

  В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района  Красноярский, Постановления Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский от 28.03.2016г. № 59 «Об утверждении целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Красный Яр на 2016-2025 г.», администрация сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить **отчет о реализации муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы»
за 2021 год** согласно      приложению  1.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета Красный Яр» и разместить на официальном сайте сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области в сети Интернет.

Глава сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский

Самарской области А.Г. Бушов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к постановлению администрации

 сельского поселения Красный Яр

 муниципального района Красноярский

 Самарской области

 от 20.07.2022 года № 206

**Отчет о реализации муниципальной программы**
**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы»**
**за 2021 год**

 Программные мероприятия: Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы» была утверждена постановлением администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 28.03.2016 г. № 59. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях
в муниципальную программу:

 В течение 2021 года в муниципальную программу сельского поселения Красный Яр м.р. Красноярский Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2021-2023 годы» вносилось изменения, корректировались объемы финансирования по годам.

Сроки и этапы выполнения программы: Данная программа выполнена в 2021 году.

1 этап: сбор документации для формирования плана-графика

2 этап: заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в самарской области № 706-06/2021-080 от 27.04.2021 г.

3 этап: заключение соглашения о передаче осуществления части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации № 18-2021 от 05.04.2021 года.

Исполнители: Администрация с.п. Красный Яр оплачивает выполненные работы из бюджета с.п. Красный Яр, а «Подрядчик» выполняет работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Придорожная, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная с. Красный Яр; проспекта космонавта Леонова в с. Белозерки, ремонту тротуара от ул. Промысловая до школы с. Красный Яр ремонту пешеходного перехода по ул. Промысловая у школы с. Красный Яр(по соглашению).

Запланированное финансирование: 30285815,73 рубля, из них средства областного бюджета в сумме 29972786,22 рубля, средства местного бюджета 313029,51 рублей.
 Данная программа направлена на достижение основной цели:

 - достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области.
 В 2021 году для реализации намеченных целей выполнены следующие задачи:

- разработка проектно-сметной документации по ремонту автомобильной дороги по улице Придорожной, Комсомольской, Кооперативной с. Красный Яр по ул. проспект Космонавта Леонова в с. Белозерки, ремонту тротуара от ул. Промысловая до школы с. Красный Яр, ремонту пешеходного перехода по ул. Промысловая у школы с Красный Яр.

 Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2015-2025 годы» в 2021 году были потрачено 30275451,13 рубля, из них средства областного бюджета в сумме 29972696,62 рубля, средства местного бюджета 302754,51 рублей.
 Муниципальная программа включает следующее мероприятие:

– ремонт автомобильных дорог ремонт тротуара и пешеходного перехода в селе Красный Яр на которые предусмотрено 30285815,73 рубля, использовано 30275451,13 рубля; остаток средств 10364,6 руб. из них областного бюджета в объеме 89,6 руб. возвращён в областной бюджет.
По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы сельского поселения «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 годы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи, с чем принятие дополнительных поручений не требуется.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

В связи с отсутствием согласований ООО Газпромтрансгаз на проведение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Придорожная с. Красный Яр в охранной зоне газопровода высокого давления пересекающую данную дорогу\_\_стоимость работ ремонт дороги сократили на 10364,6 руб..

 Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы
за 2021 год:

 Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.
 На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2021 году было запланировано – 30285815,83 рубля, фактическое исполнение составило – 30275451,13 рубля. Муниципальная программа выполнена не в полном объеме.
 Разница составляет 10364,6 руб.

 Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году составляет 99,9657%.
 Вывод: С учетом данных результатов в 2021 году муниципальная программа -«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2016-2025 г.» реализована с высоким уровнем эффективности.

Приложение к

отчету о реализации муниципальной программы

**Отчет**

 **об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2016- 2023 годы» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено Соглашение на отчетную дату, тыс. руб. [<31.12.2021>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<31.12.2021>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области на 2016- 2025 годы» | Администрация с.п. Красный Яр | муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности | 2021 год | 2021 год | 30285,815 | 30275,451 | 30275,451 |