 Отчёт

Администрации сельского поселения Красный Яр

муниципального района Красноярский Самарской области

по итогам работы за 2012 год

Согласно решения собрания представителей сельского поселения Красный Яр в 2011 году был принят бюджет администрации сельского поселения Красный Яр на 2012 год он составил:

Общий объем доходов: 59228,0 т.р.;

Общий объем расходов: 43477,6 т.р..

В 2012 году добровольные взносы на содержание кладбищенского хозяйства сельского поселения Красный Яр  составили 1 292 841 рублей, при плане 1 200 000 рублей.

На содержание кладбищ в поселении Красный Яр в 2012 году  было израсходовано:

* на приобретение хоз. инвентаря – 45 544,04 руб.;
* на изготовление металлических ограждений – 99 900,00 руб.;
* на приобретение спец. одежды работникам кладбищенского хозяйства- 33 576,24 ;
* на приобретение досок для мечети п. Угловой – 22500 рублей;
* на зарплату рабочим кладбищенского хозяйства и страховые отчисления -  1 091 320,72 руб.;

Итого расходов за 2012 год- 1 270 000 руб.

В 2012 году силами ООО «Красноярское ЖКХ»  были проделаны следующие виды работ по жилищному фонду с. Красный Яр и с. Белозерки:

1. Ремонт мягкой кровли: 650 м2 – ул. Полевая д. 7; ул. Комсомольская д.д.206, 267,269, 210, 208, 261; ул. Больничная 1; ул. Ново-Больничная д.д. 6а, 1; с. Белозерки ул. Дзержинского д.д. 23, 37, 35.
2. Текущий ремонт шиферной кровли 200 м2: с. Белозерки ул. Никонова д.д. 23, 21, 27, 19; ул. Дорожная д.д. 19, 17; ул. Советская д.д. 50,52, 48.
3. Ремонт швов 250 м2 с. Красный Яр ул. Советская д.45; с. Белозерки ул. Дзержинского д.д. 44, 35;
4. Ремонт подъездов 7 домов: с. Белозерки, ул. Дзержинского д. 44; ул. Никонова д. 23; с. Красный Яр ул. Советская д.д. 39, 50, 52; ул. Комсомольская д.д.206, 261;
5. Произведена окраска малых форм на жилом фонде;
6. Был произведен ремонт отмостков по адресам: с. Красный Яр ул. Комсомольская д. 206; ул. Советская д.д. 36, 42;
7. Ремонт отопления: с. Красный Яр ул. Ново-Больничная, д. 6; ул. Больничная д.1; ул. Комсомольская 208, ул. Больничная 5;
8. Ремонт водопровода с. Красный Яр ул. Комсомольская, 263, ул. Советская 36;
9. Ремонт канализации ул. Пионерская д. 3; ул. Дорожная д. 19; ул. Полевая 7.

За 2012 год вывезено мусора с территории сельского поселения

Красный Яр 25850 м3, из них населения 21860 м3, организациям 3990 м3.

В 2012 году МУП Красноярское ЖКХ были выполнены следующие виды работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сумма, руб. |
| 1 | Бурение двух скважин на воду № 3 № 4 в с. Белозерки | 874498 |
| 2 | Ремонт котлов котельной ЦРБ с. Красный Яр | 146320 |
| 3 | Ремонт газогорелочного оборудования котлоагрегатов Нр-18 котлы № 1 № 2 № 3 котельной с. Белозерки ООО «ЭЭТ» | 375000 |
| 4 | Работы по замене проточного водонагревателя в котельной ЦРБ с. Красный Яр | 65391 |
| 5 | Прокладка водопроводных сетей п. Угловой 270м д. 63 | 121000 |
| 6 | Замена Водопроводных сетей с. Красный Яр ул. Набережная 160м  D-63 | 96000 |
| 7 | Ремонт котла № 3 котельной с. Белозерки | 296000 |
| 8 | Ремонт котлов № 2 № 3 котельной Центральной с. Красный Яр | 472834 |
| 9 | Замена участка теплотрассы к жилым домам № 8 № 10 ул. Ново-Больничная с. Красный Яр D100 L-426M | 1132683 |
| 10 | Ремонт водопровода от водовода до котельной МК | 86612 |
| 11 | Диспетчеризация девяти котельных с. Красный Яр | 540002 |
| 12 | Подключение канализационной сети ЦРБ к сети МУП 6м. | 168594 |
| 13 | Приобретение и установка насоса | 40860 |
| 14 | Приобретение и установка насоса | 45169 |
| 15 | Диагностика дымовых труб котельной МК, ЦРБ, с. Белозерки, СХТ, Центральная | 301550 |
| 16 | Реконструкция обвязки водозаборной башни водозабора п. Кондурчинский | 18000 |
| ИТОГО | | 4781053 |

    Одно из основных направлений деятельности Администрации сельского поселения Красный Яр - благоустройство. Оно направлено на создание благоприятных условий проживания жителей на территории поселения. В благоустройство входит все, что связано с содержанием улично-дорожной сети, организацией сбора и утилизации бытовых отходов и мусора, организация и содержание уличного освещения, содержание и обслуживание мест отдыха населения, в границах населенных пунктов и это еще не весь перечень задач благоустройства, но это его основные направления.

       В бюджете поселения — это самая затратная статья. Львиная доля затрат по этой статье ложится на содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения и затраты на неё идут круглый год. Зимой это очистка улиц, тротуаров от снега, обработка антигололедными смесями. Весной вывоз снега, ямочный ремонт, летом ремонт тротуаров дорожного полотна, окос обочин, осенью закладка песком – соленой смеси на зиму и подготовка техники.

      За прошедший год по поселению выполнен следующий объем по содержанию улично- дорожной сети:

Ямочный ремонт:

* 1. с. Красный Яр :
* Улица Больничная (четная сторона) – 20 м2
* Улица Дачная- 20 м2
* Улица Комсомольская-10 м2
* Улица Кооперативная (площадь)-64 м2
* Улица Коммунистический переулок -20 м2
* Улица  Лесная – 10 м2
* Улица Луговая – 15 м2
* Улица Набережная – 20 м2
* Улица Ново-Больничная -  20 м2
* Улица Оренбургская – 15 м2
* Улица Почтовая – 10 м2
* Улица  Промысловая – 30 м2
* Улица Пионерская – 10 м2
* Улица Садовая – 10 м2
* Улица Степная – 10 м2
* Улица СХТ – (подъезд от  ул. Ново-Больничная) 10 м2
* Переулок ул. Кооперативная, ул. Комсомольская, ул. Промысловая – 20 м2
* Переулок  ул. Комсомольская, ул. Учительский городок – 40 м2
  1. с. Белозерки:
* Улица Дзержинского – 60 м2
* Улица Никонова – 40 м2
  1. с. Малая-Каменка:
* Улица Сиреневая – 40 м2
* Улица Волчки – 30 м2
* Улица Центральная – 28 м2
  1. п. Угловой:
* Улица Полевая – 60 м2
* Улица Садовая – 20 м2
* Улица Садовая -4 подъезд к ДК и почтовому отделению – 20 м2

Ремонт тротуаров:

* С. Красный Яр улица Кооперативная 1095,0 м2
* С. Красный Яр улица Дорожная 1156,0 м2
* С. Красный Яр улица Полевая 1455,3 м2
* С. Красный Яр улица Ново-Больничная 497,4 м2
* С. Красный Яр улица Советская 182,0 м2
* С. Красный Яр переулок улицы Комсомольская и улицы Промысловая 342,0 кв.м.
* С. Красный Яр улица Тополиная 194,8 м2

В 2012году был выполнен достаточно большой объем работ по модернизации и устройству уличного освещения, который складывается в такие цифры, как протяженность более 6 км. количество светильников – 60.   Установка мало тарифных счетчиков, установка пускорегулирующей аппаратуры типа «Таймер» что позволяет сэкономить на электроэнергии, а сэкономленные средства вложить в устройство освещений еще темных улиц, как больших, так и малых населенных пунктов поселения.

Осенью 2012 года была запущена вторая и третья очередь очистных сооружений.

В 2012 г. усилилась работа в области предупреждения населения о ЧС и ГО, установлены системы оповещения в с. Красный Яр и  с. Белозерки.

2012 год – прошел под эгидой празднования 280-летия села Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области. Все мероприятия, проводимые на территории сельского поселения Красный Яр, проходили под эгидой празднования 280-летия села Красный Яр. Так в 2012 году были проведены праздничные мероприятия посвященные: Проводам зимы, Празднование Дня Победы, Спортивный праздник Легкой атлетики, Дню матери, Дню пожилого человека, впервые на территории сельского поселения Красный Яр силами администрации сельского поселения Красный Яр был организован и проведен  «День физкультурника сельского поселения Красный Яр». В июне 2012 года проходили на центральной площади села – проходило народное гуляние «Красный Яр в самом сердце России», прошли Дни сел во всех селах поселения. 30.06.2012 г. на площади в с. Красный Яр провели грандиозное юбилейное мероприятие «Живи и здравствуй Красный Яр». Во всех данных мероприятиях приняло участие более 1500 человек.

03.12.2012 г. в с. Малая Каменка сельского поселения Красный Яр прошло праздничное мероприятие «Заходите в наш дом, наши двери открыты», посвященное открытию сельского клуба с. Малая Каменка. Данное праздничное мероприятие собрало более 200 человек гостей и жителей.

Ежегодно в сельском поселении Красный Яр проводятся новогодние мероприятия. В 2012 году в с. Красный Яр и с. Белозерки к новогодним праздникам были установлены средства громкой связи.

В 2012 году в Красном Яре сделано, не мало: заметно преобразилась Красноярская средняя школа, при Красноярской средней школе открылся филиал детского сада «Ромашка», в п. Угловой открылся новый детский сад.

В 2012 году Администрация сельского поселения Красный Яр была награждена почетной грамотой Главы муниципального района Красноярский Самарской области «За достижение наилучших результатов по благоустройству в 2012 году».